# Digicommerce

# PROJETO INTERDISCIPLINAR

Grupo 1

# Versão <2.0>

# Histórico de Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/10/2020 | 1.0 | Requisitos Funcionais (Escopo) | João Vitor |
| 10/10/2020 | 2.0 | Governança e gestão de TI | Gabriel Freitas |
| Data | N.N | Descrição | Nome |

Integrantes:

- Anderson Ferreira de Oliveira

- Bruna Carolina Borges Martins

- Gabriel Freitas de Paula

- Graziela Correia Gomes

- João Vitor do Nascimento Santos

- Katia Simões Fletcher

- Lucas Lima Costa

- Welington da Silva Ferreira

Prof. Orientador

- MSc. Edilberto M Silva - prof.edilberto.silva@gmail.com

<Outubro/2020>

SUMÁRIO

Introdução	3

Governança e Gestão de TI	4

Planejamento Estratégico e Planejamento de TI	4

Objetivos Estratégicos	4

Indicadores Balanced ScoreCard	5

Escopo do Projeto (Requisitos)	6

Requisitos Funcionais	6

Requisitos Não-Funcionais	6

Descrição dos Atores	6

4.1 Gerente do sistema	7

4.2 Fornecedor	7

4.4 Receita Federal (RFB)	7

4.5 Correios (ECT)	7

Diagrama de Caso de Uso	8

Especificação dos Requisitos Funcionais	9

Regras de Negócio	14

Modelo Entidade e Relacionamento (MER)	15

EAP - Estrutura Analítica do Projeto	16

Lista de Atividades da EAP	17

Diagrama de Rede	18

Cronograma do Projeto	19

Contagem de pontos de Função	20

Planilha de Custos	23

Custo com pessoal	23

Custo com a implementação	23

Diagrama de Implantação e Componentes	24

Projeto Lógico de Rede	26

Gerenciamento de Riscos	27

Identificação dos Riscos	27

Tratamento de Riscos	30

Códigos-fontes e Scripts SQL	31

## Introdução

O objetivo deste documento é coletar, analisar e definir necessidades e recursos de alto nível do Digicommerce.

O Digicommerce, como o próprio nome sugere, é um e-commerce no modelo B2C (Business to Consumer) de dispositivos e peças de computadores de alta qualidade.

Devido ao constante crescimento da Tecnologia da Informação juntamente com a internet, cada vez mais o comércio tradicional vai cedendo espaço ao comércio digital ou e-commerce. Muitas lojas físicas estão fechando as portas por não conseguirem competir com a praticidade e oportunidades que o comércio digital oferece ao cliente, por isso é possível notar a crescente demanda pelas mesmas.

O objetivo principal da equipe por trás do Digicommerce é realmente se adequar às novas exigências do mercado mundial, que já fala até em uma quarta revolução industrial, onde tudo deve ser informatizado e automatizado, alcançando o maior número de pessoas possível. Além disso, é de suma importância apresentar ao público peças e produtos de qualidade num custo-benefício inovador.

O sistema possuirá a integração com módulos externos em futuras versões, esses módulos estarão relacionados a dois outros sistemas que é o da Receita Federal, onde é validado o CPF ou CNPJ, e ao dos Correios que valida o CEP do envolvido.

O sistema integrará as seguintes funcionalidades: manter cadastro de fornecedores; manter cadastro de produtos; manter cadastro de clientes; manter cadastro de vendas e também manter cadastro de classificados.

Ainda que façam parte das necessidades do clientes não farão parte do escopo do sistema: assistência técnica, frete, venda de softwares, criação de aplicativos mobile.

## Governança e Gestão de TI

### Planejamento Estratégico e Planejamento de TI

O processo de Planejamento Estratégico (PE) da empresa ocorre a partir da geração de um intento estratégico, com horizonte de longo prazo, de 3 a 5 anos. A partir desse intento são definidos os Fatores Críticos de Sucesso para o seu alcance e as ações que vão ser realizadas. Esses elementos são estabelecidos para a empresa como um todo. É feito o alinhamento das ações para a efetivação do plano. Ao longo do ano são realizadas reuniões mensais de monitoramento do PE, onde é apresentado o status do que foi planejado, assim como necessidades de apoio geral.

O Planejamento da área de TI segue essa mesma metodologia. As necessidades de cada área são negociadas abertamente, verificando-se as demandas gerais existentes e priorizando-as com base nos interesses da empresa. A área de TI também apresenta à organização novas tecnologias e ferramentas. Essas são discutidas em conjunto e só passam a ser adotadas após estudo que mostre claramente a sua relação custo-benefício. A Digicommerce também definiu as diversas formas de pagamento via site web, além da infra-estrutura adotada de que todos os produtos oferecidos no site têm fotos montando um arsenal de informações sobre tais. O objetivo é que o cliente sempre veja a Digicommerce como uma única entidade.

Listagem Metas, ações, objetivos, Indicadores de TI relacionados ao PEI, PETI e PDTI.

### Objetivos Estratégicos

- OE1 - Manter o funcionamento contínuo da plataforma

- OE2 - Obter feedback da satisfação do cliente

- OE3 - Promover melhoria contínua da gestão de TI Digicommerce

- OE4 - Estar sempre de acordo com as normas regentes mais atuais e também oferecer aos clientes produtos da mais nova geração.

- OE5 - Desenvolver facilidade de uso da plataforma para os clientes e gestores

- OE6 - Hospedar o serviço em plataforma estável

- OE7 - Monitorar o tráfego

Missão: prover soluções tecnológicas que permitam a continuidade ininterrupta da operação.

Visão: fornecer uma plataforma referência para a comercialização de produtos de informática de médio a alto nível.

Resultados: obter feedback da satisfação do cliente

Processos internos: desenvolver facilidade de uso da plataforma para os clientes e gestores

Recursos: hospedar o serviço em plataforma estável e monitorar o tráfego

### Indicadores Balanced ScoreCard

| Perspectiva | Objetivos | Metas | Indicadores | Iniciativas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Financeira | Aumentar a lucratividade da empresa | Aumentar em 10% o volume de vendas | Número de pedidos realizados | Divulgação da plataforma em redes sociais |
|  | Documentar as finanças de forma inteligível | Toda a equipe é capaz de auditar as finanças | Proatividade da equipe | Monitorar e organizar o fluxo de caixa |
| Cliente | Melhorar a satisfação do cliente | Qualificação de no mínimo 7.5/10 no ReclameAqui | Volume mínimo de arrependimentos e garantia | Controle de qualidade sobre os produtos |
|  | Criar vínculos com o cliente | Ser uma marca conhecida em grande demografia | Pessoas divulgando a marca para amigos e familiares | Atender os clientes de forma cortês |
| Processos internos | Alinhar o estoque com a plataforma | Nunca vender produtos que não existem em estoque | Retorno de métodos | Monitoramento constante do banco de dados |
|  | Estar em conformidade com as leis | Alinhar os interesses da empresa ao Estado | Ausência de multas ou advertências | Estudar a legislação pertinente e manter controle ativo de documentação |
| Aprendizagem e crescimento | Ter equipe treinada no sistema | Toda a equipe é capaz de navegar e manter a plataforma | Enquetes de usabilidade do sistema | Criar facilidades de uso junto à equipe |
|  | Manter a equipe motivada | Equipe buscando mais conhecimento sobre os processos da empresa | Maior integração entre equipe e empresa | Reuniões curtas e diretas e incentiva psicológica e emocionalmente a equipe |

## Escopo do Projeto (Requisitos)

Listagem dos Requisitos Funcionais (RF) do Backlog do Projeto

### Requisitos Funcionais

- [RF001] Manter cadastro de produtos;

- [RF002] Manter Cadastro de produtos por categoria;

- [RF003]O sistema deve permitir um histórico de informação de entrada e saída de produtos;

- [RF004]O sistema deve permitir o cadastro de usuário físico e jurídico;

- [RF005] O sistema deve permitir que seja diminuído ou aumentada a quantidade de um item

específico do carrinho sem que ele seja perdido e também deve permitir apagar itens do carrinho;

- [RF006] Login do usuário

- [RF007]O sistema deverá permitir que se verifique quais vendas foram realizadas, quais delas

estão com seu pagamento pendente e informar quando o produto já foi devidamente

enviado ao cliente;

- [RF008] O sistema deverá permitir que o usuário possa alterar os dados do seu cadastro;

- [RF009] O sistema deverá permitir manter um cadastro de fornecedores;

- [RF010] O sistema deverá permitir manter um cadastro de usuários e classificar tipos de

usuário devendo existir ao menos os tipos Administrador e Cliente;

### Requisitos Não-Funcionais

- [RNF001] O sistema deve ser acessível por qualquer navegador;

- [RNF002] O sistema deve se manter estável com o banco de dados de pagamentos;

- [RNF003] O sistema deverá se manter conectado ao servidor que possui os dados cadastrais dos clientes e fornecedores;

- [RNF004] O sistema deve seguir normas de segurança e possuir criptografia em dados;

- [RNF005] O sistema deverá utilizar o banco de dados SQL do mySQL;

- [RNF006] A linguagem utilizada para programação do sistema deve ser php e mysql;

## Descrição dos Atores

O Digicommerce possuirá quatro atores envolvidos diretamente no sistema:

### 4.1 Gerente do sistema

É esse ator o responsável por Manter cadastro de fornecedores, Manter cadastro de produtos,  Manter cadastro de vendas e também por Manter cadastro de clientes.

### 4.2 Fornecedor

Esse ator é responsável por fornecer ao nosso comércio os produtos que serão vendidos, ou seja, é de suma importância. O Fornecedor só poderá executar essa atividade mediante cadastro autorizado pelo sistema.

4.3 Cliente

Esse ator é o nosso principal foco, pois é ele quem vai acessar o site, fazer suas pesquisas e, se caso encontrar o que procura, efetuará a compra mediante cadastro.

### 4.4 Receita Federal (RFB)

É responsável por validar o CPF ou CNPJ obrigatoriamente de um envolvido quando este estiver sendo cadastrado no sistema (Manter cadastro do Envolvido).

Não tem acesso algum às informações do Digicommerce.

### 4.5 Correios (ECT)

É responsável por validar obrigatoriamente o CEP do envolvido quando estiver Mantendo o cadastro do cliente ou do fornecedor (Manter cadastro de Cliente/ Manter cadastro de Fornecedor)

Não tem acesso algum às informações do Digicommerce.

## Diagrama de Caso de Uso

## Especificação dos Requisitos Funcionais

Prioridades dos Requisitos

- Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

- Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

[RF001/ RF002] Manter Cadastro de Produtos/ Manter Cadastro de Clientes por Categoria

A importância de se manter o cadastro de produto é garantir a eficiência do e-commerce, uma vez que, mantendo esses dados atualizados, tanto referente à quantidade em estoque, quanto à qualidade em si do produto, influencia diretamente no sucesso do sistema. É sempre importante manter os produtos e suas respectivos atributos atualizados.

Ator: Gerente do site.

Prioridade: (X) Essencial	( ) Importante	( ) Desejável

Entradas e pré-condições: Para cadastrar, inserir, excluir, consultar e atualizar produtos deverá ter um nível de privilégio elevado no sistema, neste caso somente o gerente que atua como controlador e operador. É necessário atribuir um nome ao produto, quantidade em estoque, uma descrição detalhada, o preço unitário do produto, as imagens referentes ao produto e selecionar uma categoria a qual ele pertence.

Saídas e pós-condições: Lista de produtos atualizada/ Catálogo de produtos atualizado.

Protótipo de tela deste requisito

[RF004] Manter Cadastro de Clientes

Manter o cadastro de clientes é importante por uma série de fatores. Esse cadastro permite que o vendedor tenha formas de contatar o cliente, tanto para cobrar, quanto para oferecer promoções, gift-cards, cartões de fidelidade. Também permite que o cliente tenha controle sobre suas compras,etc.

Ator: Gerente. Cliente. Receita Federal. Correios.

Prioridade: (X) Essencial	( ) Importante	( ) Desejável

Entradas e pré-condições: Para se cadastrar no sistema é necessário informar um CPF válido, somente após ser validado o seu CPF é que será possível continuar se cadastrando. Também é imprescindível que o cliente informe um CEP válido para que possa ser validado o seu endereço.

O Sistema possuirá os campos: Nome, CPF, Email, Telefone, Celular, CEP, Endereço, Complemento, Número, Cidade, Bairro, UF, Sexo, Data  de Nascimento e senha.

Saídas e pós-condições: Cliente cadastrado com sucesso.

Protótipo de tela deste requisito

[RF009] Manter Cadastro de Fornecedores

A importância de se manter o cadastro de fornecedores é ter sempre a relação de fornecedores atualizadas.

Ator: Gerente do site.

Prioridade: (X) Essencial	( ) Importante	( ) Desejável

Entradas e pré-condições: O gerente do sistema que atua como operador e controlador dos dados fará o cadastro os dados do fornecedor. Se o CNPJ do respectivo fornecedor for válido, bem como todas as outras informações, será efetuado o cadastro do fornecedor.

Saídas e pós-condições: Após validação dos dados é efetuado o  cadastro do fornecedor.

Protótipo de tela deste requisito

[RF006] Login do usuário

O Login é necessário pois faz com que somente pessoas já cadastradas tenham acesso às demais funcionalidade do site, tais como realizar compras, realizar reclamações, ver suas compras já feitas e acompanhar o andamento das mesmas.

Ator: Cliente, Gerente, Fornecedor.

Prioridade: (X) Essencial	( ) Importante	( ) Desejável

Entradas e pré-condições: Para realizar login é necessário já ter se cadastrado. Para logar é necessário informar o mesmo email e senha que foram informados na hora do cadastro.

Saídas e pós-condições: Não foi encontrado nenhum tipo de saída

Protótipo de tela deste requisito

## Regras de Negócio

RN[1]. Vendas

Caso o CPF usado seja aprovado e se houver confirmação de pagamento pelo banco ou operadora, liberar a compra.

RN[2]. Envio

Após a liberação da compra o produto e confirmação de pagamento, o produto será

enviado para o cliente

RN[3]. Clientes

Para todas as compras realizadas por boleto ou cartão realizar verificação dos documentos do cliente com órgão de verificação de crédito e operadoras de cartão para impedir possíveis fraudes.

RN[4]. Fornecimento

Verificar o CNPJ do fornecedor e se os pedidos foram entregues corretamente.

RN[5]. Estoque

Verificar o estoque para que a disponibilidade ou a não disponibilidade do produto no sistema esteja sempre atualizada. O ideal é repor a mercadoria antes que atinja os 10% em estoque.

RN[6].  Registro

Cada compra realizada gera um código de “registro de compra”, em que será informado detalhes sobre a compra realizada bem como do cliente que realizou a respectiva compra.

## Modelo Entidade e Relacionamento (MER)

## EAP - Estrutura Analítica do Projeto

## Lista de Atividades da EAP

## Diagrama de Rede

## Cronograma do Projeto

## Contagem de pontos de Função

PFB - Pontos de função Brutos / PFNA Pontos de Função Não-ajustados

Toda função do tipo ALI (7) e AIE (5) tem sua complexidade funcional avaliada como baixa.

Toda função transacional EE (4), CE(4) e SE (5), é avaliada como de complexidade funcional média.

Fonte: MER do projeto constante na Pasta de Plano de Projetos

## Planilha de Custos

### Custo com pessoal

| Cargo | Quantidade | Valor Mensal | Total Mensal |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto Pleno | 1 | R$15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| Assistente de Projetos | 1 | R$ 1.742,14 | R$ 1.742,14 |
| Analista de Requisitos | 1 | R$ 5.313,00 | R$ 5.313,00 |
| DBA (MySQL) | 1 | R$ 6.374,32 | R$ 6.374,32 |
| Dev FrontEnd (HTML/CSS) | 2 | R$ 3.800,00 | R$3.800,00 |
| Total de custo com pessoal |  |  | R$ 36.729,46 |

Fontes:

https://www.curriculum.com.br/candidatos/cargos-salarios/

https://www.infojobs.com.br/

http://www.catho.com.br/

### Custo com a implementação

| Linguagem de Programação | Quantidade | Valor por Ponto de Função | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| PHP | 50 | R$ 600,00 | R$ 30000,00 |
| JAVA | 30 | R$ 750,00 | R$22500,00 |
| Total Custo com a Implementação |  |  | R$ 52.500,00 |

fonte: Tabela de Contagem de pontos de Função

fonte: ComprasNET e demais sites de compras

## Diagrama de Implantação e Componentes

Inserir todos os nós (servidores) e componentes necessários da Linguagem Programação bem como a ligação entre os mesmos. Atentar-se para a arquitetura do projeto: WEB, Cliente x Servidor, Web Services,etc.

Análise a necessidade de desenvolvimento de APIs e afins (especialmente para dispositivos móveis). Analise ainda se o projeto  possui mais de uma camada, se usará a arquitetura MVC e(ou) se estará em Cloud.

Arquitetura - partes do servidor + componentes

- Quais são os servidores? Nós (onde instalo os meus componentes)

- Servidor Web (Apache, Jboss,  GlassFish, IIS) --- php, jsp, html

- Servidor SGBD (MySQL,  MariaDB,  SQL server) - sql, tabelas, dados

- Cliente (PC, notebook, celular) -- browser, app, aplicativo

## Projeto Lógico de Rede

## Gerenciamento de Riscos

### Identificação dos Riscos

| ID | Risco | Efeito | Responsável | Prob | Imp | Ex. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | O Projeto Lógico de Redes pode não ser compatível com as necessidades reais do sistema e com os recursos disponíveis. | Atraso nas atividades. | Lucas, Gabriel e João Vitor | 25% | 0.1 | 2,5% |
| 4 | O Projeto Físico de Redes pode não estar totalmente concluído até a data final da implementação do sistema. Pode causar. | Atraso na entrega e aumento nos custos do projeto | Lucas, Gabriel e João Vitor | 10% | 0.5 | 5% |
| 6 | A Estrutura Analítica do projeto pode não conter alguma atividade importante necessária para o projeto (má definição do escopo). | Aumento do custo final e atrasos na entrega. | Graziela | 50% | 0.9 | 45% |
| 7 | É possível que o plano de projeto não esteja de acordo com a realidade dos fatos durante a fase de execução. | Necessidade de mudanças e aumento do custo. | João Vitor, Kátia, Gabriel, Graziela | 10% | 0.5 | 5% |
| 8 | A matriz de risco pode não conter todos os riscos possíveis. | Dificultar na prevenção de problemas e uso desnecessário de reservas emergenciais. | Wellington e Lucas | 25% | 0.5 | 12,5% |
| 9 | O Cronograma ficar pouco preciso com tempo mal estimado. Cálculo errado de folgas e caminho crítico. | Atrasos nas entregas, dificuldades no gerenciamento do tempo e das atividades. | Gabriel, João Vitor, Wellington, Katia e Graziela | 90% | 0.9 | 81% |
| 11 | O Documento de Requisitos não ter todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. | Entregas equivocadas e desnecessárias, dificuldade de comunicação entre a equipe e erros na matriz de rastreabilidade. | Graziela, João Vitor e Gabriel | 10% | 0.5 | 5% |
| 12 | Alguma regras de negócio pode não atender a real necessidade dos clientes e usuários. | Aumento dos custos, erros nas entregas do produto, retrabalho, atrasos e prejuízos ao cliente. | Gabriel | 25% | 0.5 | 12,5% |
| 14 | O script DDL não criar os modelos na base de dados no SGBD da forma planejada. | Atrasos na implementação, falta de segurança no acesso aos dados, erros e deixar sistema não acessível. | Gabriel e Graziela | 25% | 0.9 | 22,5% |
| 15 | Os scripts DML do banco de dados não contar com políticas de segurança no acesso aos dados. | Erro no acesso aos dados do sistema, falta de segurança e integridade dos dados no SGBD. | Graziela Gomes | 25% | 0.9 | 22,5% |

| 16 | Como consequência da perda dos arquivos e não realização do backup pode ocorrer a necessidade de refazer a Tela Inicial. | Atraso das atividades e aumento de custos. | Bruna | 10% | 0.1 | 1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Perda dos arquivos e não realização do backup pode ocorrer a necessidade de refazer a Tela de Produtos. | Atraso das atividades e aumento de custos. | Bruna | 10% | 0.1 | 1% |
| 18 | Como consequência da perda dos arquivos e não realização do backup pode ocorrer a necessidade de refazer a Tela de Login. | Atraso das atividades e aumento de custos. | Gabriel | 10% | 0.1 | 1% |
| 19 | Como consequência da perda dos arquivos e não realização do backup pode ocorrer a necessidade de refazer a Tela para cadastro de clientes. | Atraso das atividades e aumento de custos. | Gabriel | 10% | 0.1 | 1% |
| 20 | Como consequência da perda dos arquivos e não realização do backup pode ocorrer a necessidade de refazer a Tela Carrinho/Vendas.. | Atraso das atividades e aumento de custos. | João Vitor | 10% | 0.1 | 1% |
| 21 | Como consequência da perda dos arquivos e não realização do backup pode ocorrer a necessidade de refazer a Tela para o Pagamento. | Atraso das atividades e aumento de custos. | João Vitor | 10% | 0.1 | 1% |
| 22 | Como consequência da perda dos arquivos e não realização do backup pode ocorrer a necessidade de refazer a Tela para contato. | Atraso das atividades e aumento de custos. | Graziela | 10% | 0.1 | 1% |

| Tipo | Causa | Riscos | Efeito | Prob. | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Técnico | Planejamento insuficiente. | O Cronograma ficar pouco preciso com tempo mal estimado. Cálculo errado de folgas e caminho crítico. | Atraso na entrega de tarefas e aumento de custo | B | A |
|  | Falta de política de backup. | Perda dos arquivos e não realização do backup pode ocorrer a necessidade de refazer a Tela de produtos. | Impossibilidade de navegação. | M | A |
|  | Erro na análise do sistema. | Os scripts SQL do banco de dados não contarem com políticas de segurança no acesso aos dados. | Perda de integridade dos dados. | B | A |
|  | Erro na elaboração do escopo. | O Documento de Requisitos não ter todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. | Replanejamento do escopo do projeto. | B | M |
|  | Erro na identificação dos riscos. | A matriz de risco pode não conter todos os riscos possíveis. | Atraso na entrega de tarefas e aumento de custo | B | M |

Fonte:https://monografias.brasilescola.uol.com.br/administracao-financas/gestao-projeto--implantacao-sistema-wms.htm#capitulo_9.3.3

### Tratamento de Riscos

Fonte:https://monografias.brasilescola.uol.com.br/administracao-financas/gestao-projeto--implantacao-sistema-wms.htm#capitulo_9.3.3

## Códigos-fontes e Scripts SQL

Inserir aqui o link para o repositório do projeto no Github

githubtraining/hellogitworld: Hello Git World sample training repository

As pastas sugeridas para o repositório são:

- docs;

- SQL e

- src.

Inserir todos os dados do projeto, especialmente os códigos-fontes dos programas desenvolvidos, Script SQL.

Na pasta doc sugere-se que sejam inseridos os protótipos de telas, documentos de referência e quaisquer outros referentes ao projeto.